KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BACKEND

Website bán hàng gia dụng

MongoDB + Express.js + TypeScript + Mongoose

# I. QUY ƯỚC PHÂN QUYỀN

Hệ thống sử dụng RBAC (Role-Based Access Control). Frontend chỉ hiển thị chức năng phù hợp, nhưng Backend bắt buộc kiểm tra quyền trước khi thực hiện API.

| Chức năng | USER | ADMIN |
| --- | --- | --- |
| Xem dữ liệu công khai | ✓ | ✓ |
| Xem dữ liệu cá nhân của mình | ✓ | Theo nghiệp vụ |
| Thêm dữ liệu hệ thống | ✗ | ✓ |
| Sửa dữ liệu hệ thống | ✗ | ✓ |
| Xóa dữ liệu hệ thống | ✗ | ✓ |
| Quản lý User | ✗ | ✓ |
| Quản lý sản phẩm | ✗ | ✓ |
| Quản lý đơn hàng | Đơn của mình | Toàn bộ |
| Quản lý thanh toán | Của mình | Toàn bộ |
| Dashboard thống kê | ✗ | ✓ |

## Nguyên tắc bảo mật

☐ Không chỉ ẩn nút trên Frontend; Backend phải kiểm tra role bằng middleware.

☐ USER chỉ được truy cập dữ liệu thuộc tài khoản của chính mình.

☐ ADMIN được truy cập API quản trị theo nghiệp vụ.

☐ Không cho USER tự thay đổi role thành ADMIN.

# II. AUTH – ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP

Mục đích: Xác thực tài khoản và phiên đăng nhập.

## USER – Người dùng

☐ Đăng ký

☐ Xác thực OTP

☐ Gửi lại OTP

☐ Đăng nhập

☐ Đăng xuất

☐ Xem tài khoản của mình

☐ Đổi mật khẩu

☐ Quên/đặt lại mật khẩu

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Đăng nhập Admin

☐ Đăng xuất

☐ Xem thông tin Admin

☐ Truy cập API quản trị khi có role ADMIN

## API / quyền truy cập dự kiến

POST /api/auth/register  →  PUBLIC

POST /api/auth/login  →  PUBLIC

GET /api/auth/me  →  USER/ADMIN

# III. USER – QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Mục đích: Quản lý thông tin và trạng thái tài khoản.

## USER – Người dùng

☐ Xem/sửa profile của mình

☐ Đổi mật khẩu

☐ Xem trạng thái tài khoản

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem danh sách/chi tiết User

☐ Tìm kiếm/lọc

☐ Khóa/mở khóa

☐ Vô hiệu hóa

☐ Quản lý role theo nghiệp vụ

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/users/me  →  USER

PUT /api/users/me  →  USER

GET /api/admin/users  →  ADMIN

# IV. USER ADDRESS – ĐỊA CHỈ

Mục đích: Quản lý địa chỉ giao hàng.

## USER – Người dùng

☐ Xem

☐ Thêm

☐ Sửa

☐ Xóa

☐ Đặt mặc định địa chỉ của mình

☐ Không xem địa chỉ người khác

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem địa chỉ khi xử lý đơn theo nghiệp vụ

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/addresses  →  USER

POST /api/addresses  →  USER

PUT /api/addresses/:id  →  USER – chủ sở hữu

# V. CATEGORY – DANH MỤC

Mục đích: Quản lý danh mục cha/con.

## USER – Người dùng

☐ Xem danh sách

☐ Xem chi tiết

☐ Xem danh mục con

☐ Xem sản phẩm thuộc danh mục

☐ Không thêm/sửa/xóa/bật tắt

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem toàn bộ

☐ Thêm

☐ Sửa

☐ Xóa

☐ Bật/tắt

☐ Đổi thứ tự

☐ Quản lý cha/con

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/categories  →  PUBLIC

POST /api/categories  →  ADMIN

PUT /api/categories/:id  →  ADMIN

DELETE /api/categories/:id  →  ADMIN

# VI. BRAND – THƯƠNG HIỆU

Mục đích: Quản lý thương hiệu.

## USER – Người dùng

☐ Xem danh sách

☐ Xem chi tiết

☐ Xem sản phẩm theo thương hiệu

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem toàn bộ

☐ Thêm

☐ Sửa

☐ Xóa

☐ Bật/tắt

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/brands  →  PUBLIC

POST /api/brands  →  ADMIN

PUT /api/brands/:id  →  ADMIN

DELETE /api/brands/:id  →  ADMIN

# VII. ATTRIBUTE – THUỘC TÍNH

Mục đích: Quản lý thuộc tính và giá trị thuộc tính.

## USER – Người dùng

☐ Xem thuộc tính

☐ Xem giá trị thuộc tính

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Thêm/sửa/xóa thuộc tính

☐ Thêm/sửa/xóa giá trị

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/attributes  →  PUBLIC

POST /api/attributes  →  ADMIN

PUT /api/attributes/:id  →  ADMIN

# VIII. PRODUCT – SẢN PHẨM

Mục đích: Quản lý thông tin sản phẩm.

## USER – Người dùng

☐ Xem danh sách/chi tiết

☐ Xem hình ảnh, giá, khuyến mãi

☐ Xem thương hiệu/danh mục

☐ Xem biến thể/tồn kho hiển thị

☐ Xem đánh giá

☐ Tìm kiếm/lọc/sắp xếp

☐ Thêm giỏ hàng/wishlist

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem toàn bộ

☐ Thêm

☐ Sửa

☐ Xóa

☐ Bật/tắt

☐ Đánh dấu nổi bật

☐ Đổi giá

☐ Quản lý tồn kho

☐ Quản lý biến thể/media

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/products  →  PUBLIC

GET /api/products/:id  →  PUBLIC

POST /api/products  →  ADMIN

PUT /api/products/:id  →  ADMIN

DELETE /api/products/:id  →  ADMIN

# IX. PRODUCT VARIANT – BIẾN THỂ

Mục đích: Quản lý SKU, giá và tồn kho theo biến thể.

## USER – Người dùng

☐ Xem biến thể

☐ Chọn biến thể

☐ Xem giá/tồn kho

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Thêm

☐ Sửa

☐ Xóa

☐ Đổi giá

☐ Đổi tồn kho

☐ Bật/tắt

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/products/:id/variants  →  PUBLIC

POST /api/products/:id/variants  →  ADMIN

PUT /api/variants/:id  →  ADMIN

# X. PRODUCT MEDIA – HÌNH ẢNH / VIDEO

Mục đích: Quản lý media sản phẩm.

## USER – Người dùng

☐ Xem hình ảnh/video

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Thêm

☐ Xóa

☐ Đặt ảnh chính

☐ Đổi thứ tự

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/products/:id/media  →  PUBLIC

POST /api/products/:id/media  →  ADMIN

DELETE /api/media/:id  →  ADMIN

# XI. CART – GIỎ HÀNG

Mục đích: Quản lý giỏ riêng của User.

## USER – Người dùng

☐ Xem giỏ của mình

☐ Thêm

☐ Đổi số lượng

☐ Xóa

☐ Xóa toàn bộ

☐ Kiểm tra tồn kho

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Không thao tác giỏ User trong nghiệp vụ thông thường

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/cart  →  USER

POST /api/cart  →  USER

PUT /api/cart/:id  →  USER – chủ sở hữu

# XII. WISHLIST – YÊU THÍCH

Mục đích: Quản lý sản phẩm yêu thích.

## USER – Người dùng

☐ Xem wishlist của mình

☐ Thêm

☐ Xóa

☐ Chuyển sang giỏ

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Không thao tác wishlist User trong nghiệp vụ thông thường

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/wishlist  →  USER

POST /api/wishlist  →  USER

DELETE /api/wishlist/:id  →  USER – chủ sở hữu

# XIII. COUPON – MÃ GIẢM GIÁ

Mục đích: Quản lý chương trình giảm giá.

## USER – Người dùng

☐ Xem coupon công khai

☐ Kiểm tra

☐ Áp dụng khi checkout

☐ Không tạo/sửa/xóa

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem tất cả

☐ Thêm

☐ Sửa

☐ Xóa

☐ Bật/tắt

☐ Thiết lập thời gian/giới hạn

☐ Xem lượt sử dụng

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/coupons/public  →  PUBLIC

POST /api/coupons/check  →  USER

POST /api/admin/coupons  →  ADMIN

PUT /api/admin/coupons/:id  →  ADMIN

# XIV. CHECKOUT – ĐẶT HÀNG

Mục đích: Tạo đơn từ giỏ hàng.

## USER – Người dùng

☐ Chọn địa chỉ

☐ Chọn sản phẩm

☐ Chọn thanh toán

☐ Nhập coupon

☐ Xem tổng tiền

☐ Xác nhận đặt hàng

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Quản lý đơn sau khi User đặt; không đặt hàng thay User trong nghiệp vụ thường

## API / quyền truy cập dự kiến

POST /api/checkout  →  USER

# XV. ORDER – ĐƠN HÀNG

Mục đích: Quản lý đơn từ tạo đến hoàn thành/hủy/hoàn trả.

## USER – Người dùng

☐ Xem đơn của mình

☐ Xem chi tiết

☐ Xem trạng thái/thanh toán

☐ Hủy nếu còn cho phép

☐ Xem lịch sử mua

☐ Không xem đơn User khác

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem toàn bộ

☐ Tìm kiếm/lọc

☐ Theo trạng thái/thời gian/User/phương thức

☐ Xác nhận

☐ Xử lý

☐ Giao hàng

☐ Hoàn thành

☐ Hủy

☐ Hoàn trả

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/orders/my-orders  →  USER

GET /api/orders/:id  →  USER – chủ sở hữu

GET /api/admin/orders  →  ADMIN

PUT /api/admin/orders/:id/status  →  ADMIN

# XVI. ORDER ITEM – CHI TIẾT ĐƠN

Mục đích: Lưu snapshot sản phẩm tại thời điểm mua.

## USER – Người dùng

☐ Xem sản phẩm trong đơn của mình

☐ Xem tên/SKU/biến thể/số lượng/đơn giá

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem toàn bộ order item để xử lý/thống kê

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/orders/:id/items  →  USER – chủ sở hữu / ADMIN

# XVII. PAYMENT – THANH TOÁN

Mục đích: Quản lý giao dịch và trạng thái thanh toán.

## USER – Người dùng

☐ Chọn phương thức

☐ Thanh toán đơn của mình

☐ Xem trạng thái/lịch sử của mình

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem toàn bộ giao dịch

☐ Xem mã/số tiền

☐ Đối soát

☐ Xử lý hoàn tiền

## API / quyền truy cập dự kiến

POST /api/payments  →  USER

GET /api/payments/my-payments  →  USER

GET /api/admin/payments  →  ADMIN

# XVIII. PRODUCT REVIEW – ĐÁNH GIÁ

Mục đích: Đánh giá và kiểm duyệt nội dung.

## USER – Người dùng

☐ Xem review

☐ Đánh giá sản phẩm đã mua

☐ Sửa/xóa review của mình

☐ Không sửa/duyệt review người khác

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem tất cả

☐ Duyệt

☐ Ẩn

☐ Xóa review vi phạm

☐ Quản lý trạng thái

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/products/:id/reviews  →  PUBLIC

POST /api/products/:id/reviews  →  USER – đã mua

PUT /api/reviews/:id  →  USER – chủ sở hữu

PUT /api/admin/reviews/:id/status  →  ADMIN

# XIX. ADMIN MANAGEMENT – QUẢN TRỊ

Mục đích: Tập trung chức năng quản trị toàn hệ thống.

## USER – Người dùng

☐ Không truy cập khu vực quản trị

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Quản lý User, Category, Brand, Attribute, Product, Variant, Media, Coupon, Order, Payment, Review

## API / quyền truy cập dự kiến

GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/*  →  ADMIN

# XX. ADMIN DASHBOARD – TỔNG HỢP

Mục đích: Dashboard chỉ dành cho Admin.

## USER – Người dùng

☐ Không được xem số liệu tổng hợp hệ thống

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Tổng doanh thu

☐ Doanh thu ngày/tháng/năm

☐ Tổng đơn và trạng thái

☐ Sản phẩm bán chạy/hết hàng

☐ Tổng User/User mới

☐ Coupon hoạt động/hết hạn/lượt dùng

☐ Review chờ duyệt/đã duyệt/bị ẩn

## API / quyền truy cập dự kiến

GET /api/admin/dashboard/overview  →  ADMIN

GET /api/admin/dashboard/revenue  →  ADMIN

GET /api/admin/dashboard/orders  →  ADMIN

GET /api/admin/dashboard/products  →  ADMIN

GET /api/admin/dashboard/users  →  ADMIN

# XXI. AI PRODUCT ASSISTANT – TRỢ LÝ SẢN PHẨM

Mục đích: AI chỉ truy vấn trong phạm vi dữ liệu website.

## USER – Người dùng

☐ Hỏi sản phẩm

☐ Hỏi theo danh mục/thương hiệu/giá/thuộc tính

☐ Hỏi sản phẩm phù hợp

☐ Nhận danh sách sản phẩm từ database

## ADMIN – Quản trị viên

☐ Xem thống kê/log nếu triển khai

☐ Quản lý cấu hình và phạm vi dữ liệu AI

## API / quyền truy cập dự kiến

POST /api/ai/product-assistant  →  USER

GET /api/admin/ai/logs  →  ADMIN

# XXII. THỨ TỰ TRIỂN KHAI

☐ AUTH – ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP

☐ USER – QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

☐ USER ADDRESS – ĐỊA CHỈ

☐ CATEGORY – DANH MỤC

☐ BRAND – THƯƠNG HIỆU

☐ ATTRIBUTE – THUỘC TÍNH

☐ PRODUCT – SẢN PHẨM

☐ PRODUCT VARIANT – BIẾN THỂ

☐ PRODUCT MEDIA – HÌNH ẢNH / VIDEO

☐ CART – GIỎ HÀNG

☐ WISHLIST – YÊU THÍCH

☐ COUPON – MÃ GIẢM GIÁ

☐ CHECKOUT – ĐẶT HÀNG

☐ ORDER – ĐƠN HÀNG

☐ ORDER ITEM – CHI TIẾT ĐƠN

☐ PAYMENT – THANH TOÁN

☐ PRODUCT REVIEW – ĐÁNH GIÁ

☐ ADMIN MANAGEMENT – QUẢN TRỊ

☐ ADMIN DASHBOARD – TỔNG HỢP

☐ AI PRODUCT ASSISTANT – TRỢ LÝ SẢN PHẨM

# XXIII. CHECKLIST PHÂN QUYỀN CUỐI

☐ Mỗi API đã xác định PUBLIC / USER / ADMIN.

☐ USER chỉ truy cập dữ liệu của chính mình.

☐ USER không gọi được API thêm/sửa/xóa dữ liệu quản trị.

☐ ADMIN API có middleware kiểm tra role.

☐ Order/Payment/Review kiểm tra quyền sở hữu khi cần.

☐ Dashboard chỉ ADMIN.

☐ Frontend ẩn/hiện theo role nhưng Backend vẫn bắt buộc kiểm tra quyền.